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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据 金委办发﹝2019﹞48号文件规定，主要职责是：

(一)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

    (三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

    (四)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

    (五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

    (六)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

    (七)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

    (八)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

    (九)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

    (十)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

    (十一)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

    (十二)监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安

排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划

内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

 (十四)负责县属林业企业监督管理。协助县委组织部指导县属林业企业党的建设和人才队伍建设工作。组织协调县属林业企业退休人员信访、稳定工作。

（十五）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态

环境保护、审批服务便民化等工作。

     (十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

     (十七)职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（二）2022年重点工作完成情况

森林资源快速增长：全县加快推进了林业重点工程建设，依法对县内60.4万亩国有林和192万亩集体森林实施了常年有效管护。
    生态投入明显加快:全县紧紧抓住国家实施天然林资源保护二期、退耕还林和现代林业产业重点县等发展机遇，积极争取各类林业政策和资金扶持。
产业发展势头强劲：我县坚持把生态建设、产业发展和农民增收紧密结合起来。
    野生动植物保护持续推进:全县实现了野生动物疫病零发生目标。
    有害生物防治成效显著:期间，建立了金川县省级有害生物中心测报点。
    森林防火上台阶:我县积极贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，保持了地区连续41年无重特大森林火灾历史好成绩，实现了森林火灾损失率控制在0.1‰以内和森林火灾重特大安全事故零伤亡目标。
二、机构设置
原金川县林业局成立于1962年，按照政府机构改革，2014年12月组建金川县环境保护和林业局，肩负林业建设和环境保护双重职责（县环保中心人事和财务为独立编制、独立核算）。2019年5月按照政府机构改革，组建金川县林业和草原局，根据 金委办发﹝2019﹞48号文件规定，设综合办公室和森林草原火灾预防办公室2个内设股室，下设林业科技推广站、木材检查站、林木种苗站、森林病虫害防治检疫站、草原工作站、草原监理站等直属股所级事业单位，1 个国有林保护中心（原林产品公司），其资金来源为国家天保资金。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入7732.42万元，较上年收入减少100.28万元，减少12.80%。减少的主要原因是2022年上级下达项目资金减少。

2022年总支出7732.42万元，较上年支出减少2094.28万元，减少21.31%。主要原因本年上级下达项目资金减少，项目支出减少。
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二、收入决算情况说明

2022年度总收入7732.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7732.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
2022年总支出7732.42万元，其中：基本支出1148.19万元，占14.85%；项目支出6584.24万元，占85.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入7732.42万元，较上年收入减少100.28万元，减少12.80%。减少的主要原因是2022年上级下达项目资金减少。

2022年总支出7732.42万元，较上年支出减少2094.28万元，减少21.31%。主要原因本年上级下达项目资金减少，项目支出减少。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年总支出7732.42万元，较上年支出减少2094.28万元，减少21.31%。主要原因本年上级下达项目资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7732.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出111.93万元，占1.45%；卫生健康支出50.86万元，占0.66%；节能环保（类）支出959.86万元，占12.41%；农林水（类）支出6459.45万元，占83.54%；住房保障支出64.34万元，占0.83%；灾害防治及应急管理支出86万元，占1.11%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算数为7732.42万元，支出决算数为7732.42万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.62万元。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为37.31万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.19万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.14万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.43万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）:支出决算为5.09万元。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为918.40万元。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为41.46万元。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为414.71万元。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.39万元。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）一事业机构（项）：支出决算为506.36万元。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为695.31万元。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为819.91万元。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为3117.25万元。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算为100万元。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为57.75万元。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为715.68万元。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：农业保险保费补贴（项）：支出决算为23.09万元。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.34万元。
20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7732.42万元，其中：

人员经费1432.26万元，主要包括：基本工资187.85万元、津贴补贴141.03万元、奖金189.04万元、绩效工资88.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.62万元、职业年金缴费37.31万元、职工基本医疗保险缴费34.33万元、公务员医疗补助缴费11.43万元、其他社会保障缴费13.80万元、住房公积金64.34万元、抚恤金27.99万元、生活补助410.55万元、奖励金151.64万元等。
　　公用经费606.7万元，主要包括：办公费33.56万元、水费1万元、电费4.52万元、邮电费14万元、差旅费32.68万元、公务接待费0.67万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费6万元、维修（护）费12.20万元、委托业务费438.63万元、劳务费32.33万元、其他交通费3.93万元、其他商品和服务支出24.88万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算17.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.45万元，占96.09%；公务接待费支出决算0.67万元，占3.91%。具体情况如下：


1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增加原因。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少281.88万元，减少94.16%，减少原因为财政减少公务用车车辆购置费。
其中：公务用车购置支出10.45万元。截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；
公务用车运行维护费支出6万元。主要用我单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费0.18万元，较上年减少0.11万元，减少21.18%，减少原因财政减少公用经费，但我局严格执行有关规定，实行“先审批，后接待”制度，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，100人次，共计支出0.67万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2022年，我局运行经费支出17.87万元，比2021年减少0.86万元，主要原因为人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额1121.12万元，其中：政府采购货物支出732.74万元、政府采购服务支出388.38
（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，为日常工作及特种专业技术用车。    

名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息和伙食团缴费等。 

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：除上诉项目以外用于教育管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映职工缴纳的基本医疗保险费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部份 附件

附件1：

金川县林业和草原局

2023年县级部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。

原金川县林业局成立于1962年，按照政府机构改革，2014年12月组建金川县环境保护和林业局，肩负林业建设和环境保护双重职责（县环保中心人事和财务为独立编制、独立核算）。2019年5月按照政府机构改革，组建金川县林业和草原局，根据 金委办发﹝2019﹞48号文件规定，设综合办公室和森林草原火灾预防办公室2个内设股室，下设林业科技推广站、木材检查站、林木种苗站、森林病虫害防治检疫站4个直属股所级事业单位，1 个综合林场（原林产品公司），其资金来源为国家天保资金。
机构职能。

一是负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

二是组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

三是负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

四是负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

五是负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

六是负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

七是负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

八是拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

九是指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

十是指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

十一是负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

十二是监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安

排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

十三是负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

 十四是负责县属林业企业监督管理。协助县委组织部指导县属林业企业党的建设和人才队伍建设工作。组织协调县属林业企业退休人员信访、稳定工作。

十五是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 十六是完成县委、县政府交办的其他任务。

 十七是职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。

人员概况。

1、局领导班子情况。县林草局行政编制8名。其中：局长1名，副局长2名，机关党委书记按县委规定设置。目前实有局长1名，副局长2名，机关党委书记1名。目前单位有非领导（正科级）3名。

2、编制及股室情况。全局定编总数72名。其中：

行政编制8名，实有8人,行政工勤编制1名，实有2人；参公编:8名，实有9人；核事业编制53名，实有52人（其中综合林场占编23名）。临聘驾驶员1人。内设综合办公室（编制1人）和森林草原火灾预防股（编制3人）两个股室。直属森林病虫害防治检疫站、草原监理站、木材检查站、林木种苗站、林业科技推广站、草原站和综合林场7个股所级事业单位。目前全局实有干部职工69人，为州内兄弟县（市）局编制人数最少的一个县。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门财政资金收入7732.42万元，其中：预算内收入7732.42万元。  

2023年部门财政预算内收入940.7万元。
部门财政资金支出情况。

2022年部门财政资金支出7732.42万元，其中：预算内支出1148.19万元，专项支出6584.24万元，专项结转0元。

截止2023年6月，我单位支出预算内资金510.37元，支出率54.25%。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。
1、预算编制情况。

严格按照县财政预算通知相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其它实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2022年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。县环局根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

2、执行管理情况。


严格按工作进度执行预算，由财政时足额直发工资。项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，无超预算开支“三公”经费。经自查，我局项目资金均实行财政国库集中支付，资金使用完全接受财政监督，同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠，在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

3、综合管理情况。

坚持专款专用，进一步建立完善了单位内部控制制度，制定了如：《招投标管理制度》、《内部管理制度》、《专项资金管理制度》等管理制度，确保了资金的安全、有效使用，资产管理方面由计财股、办公室具体负责，资产管理坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则落实到了股室，责任下沉到了人头。非税收入票据专人管理，所有收入及时入库。按财政要求公开预决算数据，无政府性债务。

整体绩效。

2022年，是实施“十四五”关键之年，也是加快推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接的重要之年。一年来，县林草局在县委县政府和主管部门的坚强领导下，始终将“生态优先，绿色发展”贯穿全局工作始终，围绕林草“七大保护行动、七大治理工程”增绿添效、夯实本底目标有序推进了各项工作的落实，累计完成林业和草原建设总投资9294.56万元，助力了地区社会经济发展，圆满完成了年度目标任务。

两大工程建设。一是天然林保护工程。继续停止天然林商品性采伐，常年管护森林面积252.57万亩，落实管护责任225份，完成义务植树1.5万株。二是退耕还林工程。继续加强“两轮”退耕还林成果巩固，年度完成了新一轮退耕还林473个小班矢量上图，兑现前一轮退耕还生态林抚育补助资金79.31万元。

（二）林木种苗生产。2022年，全县新增留床和圃地面积796亩，出圃生态景观苗木600余万株，咯尔中心苗圃出圃四川牡丹、岷江柏等苗木2万余株，年度开展苗木专项执法检查37次，法治宣传500人/次，审核办理“林木种子生产经营许可证”8个，完成了四川牡丹、岷江柏、红叶桦木3个林木良种母本基地认证申报，林木种质资源普查工作顺利完成州级成果验收。

（三）林草资源保护。一是林木限额采伐。2022年，全县严控森林资源消耗，年度州级下达林木采伐限额指标10727立方米，实际使用95立方米，仅为指标率的0.89%，无超限、超范围采伐。二是林草地使用管理。对林草地使用管理始终坚持“依法审批、合理使用”。截至目前，全县审核批准林业和草原用地8宗，核准使用面积5249.499亩。其中：林地面积4992.159亩，草地面积257.34亩，征收森林植被恢复费2128.2571万元。三是开展资源基础调查。组织完成了全县林、草、湿资源调查，加快推进了金川“草资源基况监测”调查工作。四是抓实执法监督管理。年度对国家下达567个凝似变化图斑进行清理核实，对县内水电、矿山和道路建设用地进行了全覆盖督查，办理违法用地47个，下达处罚决定书47份，行政罚款317.9868万元，协调草场矛盾纠纷2件，处理非法使用草原4件。五是完成政策兑现。年度兑现县森林生态效益补偿资金3083.52万元，兑现天然商品林补助资金304.22万元，森林保险实现全覆盖。
（四）野生动植物保护。一是开展野生动植物专场宣传12次，发放资料手册1500余份/册；二是加强野生动物保护，救助放归野生动物7起，实现了野生动物疫情零发生；三是积极开展野生动物致害服务，兑现补助资金5万元，试点启动了野生动物致害补偿保险服务；四是加强珍稀植物保护，组织完成了双江口水电工程区保护树种移栽和实验性移栽植，协助完成了巴底水电站珍惜保护植物及古树调查选址调查。

（四）自然保护地管理。一是完成了自然保护地优化整合规划编制，规划保护面积9.7489公顷；二是四川金川国家森林公园总体规划完成方案编制并送审；三是加快推进了四川金川国家森林公园勘界立标和嘎达山景区生态修复前期工作，项目进行施工准备阶段。

（五）林业重点生态建设。年度新开工林业重点项目3个，完成营造林任务12823亩，新增人工造林面积523亩。一是梨花红叶核心区绿化项目，项目总投资300万元，完成“三乡一镇”（咯尔、庆宁、沙耳、勒乌）节点绿化33.26亩，客土5750立方米，栽植苗木15.6万余株。二是完成2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化林修复与封山育林项目建设。项目总投资473万元，完成退化林修复与封山育林建设1.23万亩，设立封禁宣传标牌1座、警示标牌16套。三是完成2022年国道节点绿化建设工程，项目累计完成完成G317、G248公路养护站节点绿化打造318公里，栽植梨树、红叶石楠等生态景观苗木1.4万株，涉及生态景观苗木10余种。完成独松沟八一、曾达沟“6.27”泥石流灾后植被恢复等19个林业续建项目成效巩固，补植补栽苗木22.67万株，完成了4976个国土空间规划造林绿化地块造林图斑评估调查。

（六）草原“两化三害”治理。一是组织实施了《2020年省级草原生态修复治理项目》。项目总投资1075万元，完成草原生态修复2万亩、草原改良1万亩等建设任务。二是组织实施了《曾达乡“6.27”灾后重建草原生态修复治理项目》。项目投资300万元，累计完成曾达天然草原改良4万亩。三是组织实施了《金川县2021年草原有害生物防治项目》，项目投资40万元，完成二嘎里天然草原有害生物防治10万亩。四是在毛日乡新建省级天然草原固定监测点1个，草资源监测完成42个样地126个野外样方数据采集。
林业有害生物防控。预测发生面积0.7万亩，监测松林面积8.5748万亩，测报准确率100%，完成了林业有害生物越冬代调查和春、秋两季松材线虫病普查。1-11月全县完成苗木产地疫检617亩，调运检疫 843.68 万株，复检20万株，检疫锯材39立方米。年度投入应急防治经费7万元，防治辐射松赤枯病等林业有害生物面积600亩，开展了金川、小金等五县局林业有害生物联防联控执法检查专项行动，检疫检查涉木单位（企业）20家，实现了年度林业有害生物成灾率控制在3‰以内目标。

林业产业建设。坚持把巩固提升产业基地成效做为重要抓手，年度完成林业科技培训800余人/次，发放技术手册1200份/册，培训核桃农技人员50名。2022年全县核桃干果产量突破950吨，实现林业产业值1520万元，较同期增长7% 。开展了2021年度核桃高接换优成效评估“回头看”，完成林产品抽样送检40份，编制储备了《金川县2023年乡村振兴千亩高原生态优质核桃产业园建设项目实施方案》。
生态公益性岗位开发。为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接，按照《金川县2022年度生态护林（草）员选聘实施方案》，年度分两批组织选聘生态管护员1995名，累计兑现劳务收入1376万元，实现了生态和社会效益“双赢”。
森林草原防灭火工作。坚持把“实现森林草原火灾零发生”目标作为工作靶向，深入巩固防灭火专项整治成果，保持了地区连续43年无重大森林草原火灾发生。一是多渠道、多形式、全方位、大力度开展防灭火宣传，提升和营造了“全民参与、人人有责”的防火氛围。二是加强火灾隐患排查，期间累计排查整改隐患283个，督查问题129个，现场下发整改单33份，现场督促完成整改35个，限期整改94个，清除树障555棵、清除输电线路下方易燃、可燃物23.1吨、可燃物2910亩。三是严实火源管控，全力落实“承诺制+备案制”和“四定一灭”的野外用火管理，年度审批报备用火298件，查处违规野外用火13起，行政处罚42人，罚款1.12万元，顺利完成了防火“行政处罚赋权乡镇”工作。四是夯实基础建设，年度新建防灭通道10公里，新建林区卡防点2个、前置驻防点2个和1个火情瞭望哨，全县林火监测预警系统已从8套增加至15套，监测覆盖率60%，火灾风险普查工作顺利完成88个标准小样地、9个标准大样地的调查和系统录入，并通过省级联合质检核查，森林草原防灭火进入常态化、规范化。

林（草）长制工作。深入落实机制体制改革工作要求，设三级正副林长384名、安装公示标牌112块，制定了林（草）长制运行规则等五项责任机制配套（试行）制度。年度召开林（草）长专题会议2次，开展综合行政检查10余次，处理单位和个人27起，处罚野外违规用火42人，督办单位20个。
（十三）其它方面。年度完成县人大、政协建议提案5件，网格化处理12件，满意率100%。
（二）结果应用情况。
1、我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分96分；

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分，所有项目均与批复下达相符。

四、评价结论及建议
（一）评价结论。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算统编报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。州级部门支出绩效评价指标体系最终得分97分。

存在问题。

1.项目管理等方面经费预算缺口较大，项目资金必须专款专用，项目编制和项目实施中产生的工作费用只能在公务经费中支出，财政预算的公用经费难以支撑。

2.财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，还未能完全达到相关要求，相关内控制度还有待进一步完善。主要表现在：原始票据附件不够全面，账务登记入账处理不够规范，财务开支缺乏一定的科学性等现象。

3.部分项目财政配套资金的力度需进一步加大，部分项目的执行能力还需进一步提高。

（三）改进建议

1.请财政根据林业实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

2.在财务审批环节口将坚持“严于律己、严以律人、严以用权”原则，认真执行有关财务规章制度，严把财务审批关口，确保资金和国有资产运行安全。

3.切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点，对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

附件2：

专项预算项目支出绩效自评报告

（金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
安宁牧场由于过度放牧及气候恶化的影响，水土流失严重，沟内沟岸垮塌和滑坡发育, 安宁牧场草原沙化严重，在一定条件下的暴雨或地震作用下，暴发大规模泥石流灾害的可能性增大，可破坏草场，使有效草原面积缩小。为改善草原生态环境，有效保护草原，营造秀美山川，构筑绿色草原生态屏障与实现畜牧业经济可持续发展为出发点，通过草原沙化治理工程项目建设，改善草原生态环境，促进畜牧业基础设施建设，需要对安宁牧场阳山大沟草原沙化地段进行全面治理。同时阳山大沟草原沙化形成的泥石流为卡撒沟泥石流的主要物源支沟，阳山大沟泥石流一旦暴发，将汇入卡撒沟内形成更大规模的泥石流，将威胁到卡撒沟内卡撒乡和安宁镇的部分村庄，约100多户农户和沟内中下游卡撒乡中心校等，共计1000余人，同时严重影响沟内4000余人的正常生产、生活，威胁资产近1000余万元，潜在经济损失达3000余万元，受灾人数较多，灾害后果严重，社会影响巨大，因此，实施该项目建设是必要的，同时也是紧迫的，符合《国家重点生态功能区转移支付资金管理办法》的规定。
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（安宁牧场村阳山1号沟2号沟）于2016年5月经金川县财政局《关于下达2016年第一批国家重点生态转移支付资金的通知》（金财预[2016]8号）文件批复下达。2022年7月、10月，金川县财政局以金财预A215、A360文件解决建安工程（工程款）合计283万元。
（二）项目绩效目标
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（安宁牧场村阳山1号沟2号沟）计划总投资1372.3万元，规划设计新建拦砂坝2座、谷坊坝5座、潜坝45道、沟道两侧40米范围内实施禁牧和草种补播500亩。本次绩效评分为92分，等级为“优”。
（三）项目资金申报相符性
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（安宁牧场村阳山1号沟2号沟）申报内容（包括：拟建拦砂坝4座、谷坊坝6座、潜坝10道、沟道两侧30米范围内实施禁牧和草种补播500亩），具体勘察设计实施内容（包括：拟建拦砂坝2座、谷坊坝5座、潜坝45道、沟道两侧40米范围内实施禁牧和草种补播500亩）。申报项目建设内容与具体勘察设计实施内容基本一致，通过项目建设，达到了预期目标，申报治理目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（安宁牧场村阳山1号沟2号沟）计划总投资1372.3万元，实际到位资金1368万元（国家重点生态转移支付资金）。2022年，根据金财预A215、金财预A360的要求，到位资金合计283万元。
2、资金使用
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（安宁牧场村阳山1号沟2号沟）总投资1368万元，2019年4月，已支付787.40946万元，县级财政整合580.59054万元。

项目竣工结算总价1134.114871万元，根据金财预A215、A360的要求，2022年7月支付100万元（建安工程86.809031万元、监理费9.71万元、竣工结算审核费3.480969万元）；2022年10月支付215.393769万元（建安工程196.193769万元、监测费19.2万元）。截至目前共计支出资金合计1102.803229万元，开支范围包括：项目监理费、勘察设计费、可行性研究方案编制费、建安工程（工程款）、招标代理服务费、造价咨询费等。

根据金财预A215、金财预A360的要求，支付建安工程（工程款）283万元，其中：2022年7支付86.81万元、2022年10月支付196.19万元。按照《资金管理办法》等相关规定，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目属于国家重点生态转移支付资金建设项目，按照《专项资金管理办法》的要求，项目实施单位严格按照项目建设资金专款专用的规定，建立健全财务管理制度，严格执行财务制度，及时拨付专项资金，规范会计核算制度，建立专账。严格执行财务管理制度，财务处理及时准确，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
1、成立项目领导小组：项目领导小组由县人民政府县长任组长，分管副县长任副组长，财政、监察、审计、发改、农业畜牧等部门负责人以及项目实施乡（镇）人民政府乡（镇）长为成员。领导小组下设办公室，挂靠在县畜牧兽医服务中心，由县畜牧兽医服务中心主任兼办公室主任。领导小组全面负责项目整体运筹、政策制定、部门协调、资金筹措及监督检查等工作，并解决项目建设中的重大问题，负责项目资金管理、调度、审计等，为项目的顺利实施提供了组织保证。领导小组办公室负责项目管理、施工作业设计、项目实施和日常工作等。

2、成立项目实施技术小组：项目技术指导小组由县畜牧兽医服务中心主任任组长，分管副主任任副组长，相关站（股）室负责人和项目实施乡（镇）畜牧兽防站站长为成员。负责项目方案编制、组织技术培训、进行技术监督指导和示范项目建设、施工指导、协调等项目区各项建设工作。

3、项目实施小组根据国家及省、州、县规定，结合项目建设实际需要，采取“公开招标”的方式进行建设。建设业主为县畜牧兽医服务中心。安宁镇人民政府和牧场村民委员会为项目监督单位，负责项目建设动员、协调、督促等工作。在县畜牧部门的技术指导下，施工单位严格按照项目建设《设计施工图和技术规程》和《施工合同》的要求规范进行施工建设。

4、根据项目建设资金管理办法要求，项目建设资金由县畜牧部门统一管理使用，并保证资金全部到位，设立建设资金专户，实行“专款专用、专户专存、专帐管理”，任何单位不得挤占、截留、挪用和克扣，保证项目建设资金全部用于项目建设。按照项目《实施方案》及《建设进度》的规定，由项目建设单位提出项目建设资金拨付申请，经县技术指导单位和财政部门相关负责人签字，报请县政府分管领导审批后，按照项目建设要求，将项目建设补助资金以“银行转账”方式兑现到项目施工单位在项目建设地银行开设的专业账户。

5、为确保项目的顺利实施，县、乡、村三级部门层层落实项目建设目标管理责任制。由项目领导小组组长负总责，为第一责任人。领导小组组长同项目实施乡（镇）签订项目目标管理责任书，项目实施乡（镇）又与项目实施村民委员会签订目标管理责任书，层层落实责任，明确职责、权利和义务，做到责任明确，任务到人。项目实施乡（镇）人民政府和村民委员会在项目建设过程中按照要求，积极做好动员、监督以及各项安全、协调和项目建设配合等与项目建设有关的各项工作。

6、对项目建设进行稽察，聘请建设工程监督单位负责或委托相关专业技术人员对项目的建设质量、建设进度和建设效果及项目资金使用等进行监督；项目监督指导单位完善项目信息系统和档案管理，强化对建设情况的收集、处理和反馈,搞好施工质量检验等原始记录的整理和归档。建立健全项目建设档案，包括项目规划报告、上报文件、实施方案及批复文件，图片、声像材料、审计报告、财务报告、技术报告、统计资料、项目建设总结、竣工验收报告等；加强对项目的群众监督，资金使用情况纳入政务公开内容，张榜公布，严防挤占挪用。加强社会监督，建立项目建设工程举报制度，公布举报电话，设举报箱，发挥审计、监察等部门的作用，切实加强对项目建设资金的监督检查。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况
根据项目建设要求，金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（安宁牧场村阳山1号沟2号沟）于2021年8月全面完成，完成新建拦渣坝2座、谷坊坝5座、潜坝45道、沟道两侧40米范围内实施禁牧和草种补播500亩。

项目建设区位于高海拔牧区，平均海拔4000米，气候恶劣，冰冻期长，施工期短（全年仅3个月），地质机构复杂，区内通讯和电力设施困难，道路艰险，项目建设材料转运线路只能通行拖拉机等小型车辆，大型车辆根本无法通行，项目建设材料往往要经过二、三、四级运输才能达到施工现场。加之，近几年我县气候出现异常，暴雨、泥石流和滑坡等自然灾害频发，道路和已完工程损毁严重，阻碍了项目建设步伐。项目建设持续时间长，任务艰巨，既是一项重要的生态工程，也是一项惠民工程。项目涉及面广，工作量大，没有任何经验借鉴，工作难度较大。
（二）项目效益情况
1、环境影响评价

（1）对土地资源的影响：项目工程建设所需块石料、砂石料、回填料、混凝土骨料、生产生活设施等要占用一定面积的土地。但可以利用村民闲置房屋以及其他闲置土地。除工程本身、原材料占地外，其他办公生活系统、机械修配系统、水电供应系统等主要利用居民现有设施，总体影响不大。

（2）施工废水对水质的影响：施工期生产废水主要来源于砂石料冲洗、混凝土拌和养护，主要污染物为悬浮物。混凝土骨料的加工处堆放石料场，混凝土搅拌站的废水，采取静置沉淀后排放，对区域内水质影响不大。因施工营地排放的生活废水量少，生活污水经化粪池沉滤排放后，对区域内水质不会造成明显的影响。

（3）对空气质量的影响：工程施工区临近村庄，汽车运输块石料所带来的灰尘及工程施工区的施工粉尘、燃油及生活燃煤等大气的主要污染源，在无风的情况下，可能对周围建筑物带来轻微的污染，施工期间附近空气质量将受到一定程度的不利影响。对此，应加强监测和进行控制。

（4）对声环境的影响：施工过程中，工程机械设备的使用，会带来噪声污染问题，本工程采用的机械设备主要为挖掘机和自卸汽车等，对当地村民的休息有一定影响。对声源强度较大的作业应尽量避开夜间作业，同时加强监测和重视噪声治理。

（5）对水土流失的影响：工程本身就是一项水土保持工程，对治理水土流失的作用非常显著。工程对水土流失的不利影响主要表现在施工期，尤以施工中对基槽的开挖影响较大。工程施工期的土地占用、临修运输道路、施工材料的堆存等会破坏部分人工植被和天然植被，也会造成一定的水土流失。因此，在施工期，必须做好水土保持工作，注意施工作业顺序。

（6）其他影响：对社会经济与生活质量的影响：治理工程在施工期间，除占用道路外，还占用水、电等资源，对居民的生产及生活产生一定的负面影响。与此同时，却可拉动消费，促进社会经济发展。治理工程完建后，有效的保护泥石流影响范围内人民群众的生命财产安全，促进当地经济发展；对人群健康的影响：工程施工增加流动人员，有可能将某些疾病带入施工区附近；另一方面，在施工过程中，环境卫生状况较差，痢疾、肝炎、肺结核等肠道传染病的发病率可能提高。应加强工程建设环境卫生管理工作。

（7）交通影响：治理工程的施工活动可能给区内交通增加压力，因此在施工过程中应加强施工交通的管理。

2、经济、社会、减灾效益评价

金川县安宁牧场阳山大沟泥石流目前水土流失严重，牧场草原沙化严重，一旦暴发泥石流灾害，其危害性巨大。根据安宁牧场阳山大沟泥石流灾害及其发育特征，在安宁牧场阳山大沟段沟道水流侧蚀和下蚀作用强烈，岸坡被切割形成近直立的土质边坡，受泥石流冲刷、侧蚀造成垮塌的可能性较大，使两侧岸坡前缘进一步切脚临空和垮塌，甚至造成滑坡，危及岸边牧民房屋及草场放牧安全，环境恶化，草场面积缩小，其发生漫槽溢流的可能性较大，威胁到沟道两侧牧民居民的安全；其次，阳山大沟作为卡撒沟泥石流上游重要泥石流支沟，一旦暴发，将进入卡撒沟直接形成卡撒沟泥石流或者增大卡撒沟泥石流规模，威胁到下游卡撒沟内卡撒乡和安宁镇的部分村庄，约115多户农户和沟内中下游卡撒乡中心校等，共计1123人，同时严重影响沟内4000余人的正常生产、生活，威胁财产1000万元，潜在经济损失达3000余万元。对灾害影响区进行治理可防止灾害的发生，保护村民及果园等的人员生命及财产安全，其经济效益是显著的。
金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目建成后，可保障位于沟口危险区内的115户居民及中心校师生共1123人及其住宅建筑物、以及沟口公路的畅通与安全；能有效保护人民生命财产、公共设施的安全，保证社会稳定、建设和谐社会，对社会的安定团结等方面起着重要作用，其社会影响极为深远。

项目治理工程实施完成后，其环境效益体现在：减少水土流失、改善景观、保护自然生态环境等方面。

总之，对金川县安宁牧场草原沙化灾害进行治理，其对地区经济、环境和社会方面的效益都较为重要，在防治工程完成后，能起到保护环境、促进地区社会稳定、加快经济发展的作用。
五、问题及建议
（一）评价结论

金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目计划新建拦砂坝2座、谷坊坝5座、潜坝45道、沟道两侧40米范围内围栏禁牧及草种补播500亩。根据项目建设要求，项目建设施工于2021年8月全面完成。完成新建拦渣坝2座、谷坊坝5座、潜坝45道、沟道两侧40米范围内实施禁牧和草种补播500亩，并于2021年8月15日组织完成项目竣工初验，同时完成了项目竣工决算审计工作，2022年10月18日完成项目竣工最终验收工作。项目建设总体质量基本达到了勘查设计目标和要求，合格率100%，项目建设质量符合作业设计规定，检查结果合格。
（二）存在的问题
一是前期施工招标耽搁时间较长，金川县安宁牧场草原沙化治理工程项目（阳山1号沟2号沟）于2017年9月才正式确定施工单位，影响了项目建设进度；二是项目建设区地处安宁牧场高海拔牧区，建设地海拔高（平均4000米左右），气候恶劣，冰冻早且长，施工工期短，全年仅三个余月，建设区内交通困难，仅能通行小四轮拖拉机，项目建设材料往往要经过二、三次转运，有的甚至要经过四次转运才能到达施工现场，材料转运困难，施工难度大；三是每年5月下旬至6、7月份，持续降雨，项目建设地道路被严重损毁，建设材料无法运输至建设现场，部分已施工完成的工程被损毁，需要进行整改完善，阻碍了建设进度；四是项目建设区涉及部分牧民承包草场，协调难度大。
（三）相关建议
下一步，我局将充实完善组织机构，明确职责，全力协调配合，争取得到相关部门和地方干部群众支持，切实采取有效措施，克服各种困难，9月低前全面完成项目建设质量保证金拨付等扫尾工作。

附件3：

项目支出绩效自评报告

（金川县梨花红叶核心区绿化）

             

一、项目概况
（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管部门金川县林业和草原局，该项目管理中的职能主要为项目地块选址落实、组织规划设计、项目日常管理和监督等。
2.项目立项依据

该项目实施方案经金川县发展改革和经济商务信息化局批复，批复文号（金发改经信行审〔2022〕37号）。

项目管理办法

该项目依据《造林技术规程》（GBT 15776-2016）、《造林作业设计规程》（LYT 1607-2003）、《城市道路绿化规划与设计规范》、《林业建设项目初步设计编制规定》等技术规程编制实施方案，依据《中华人民共和国招标投标法》（2017年修订）、《四川省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2020年）等法律法规进行招投标，按照《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年）、《四川省人民政府大规模绿化全川行动方案》、《四川省林业和草原建设项目管理办法》（川林发〔2021〕35号）等国家、省州文件规定管理项目。

4.资金分配原则

该项目总投资300.00万元。按照资金发挥最大作用、资金直接投入在工程建设的分配原则，工程直接费用269.453万元，占总投资的89.82%；其他费用30.547万元，占总投资的10.18%。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容

(1)节点绿化：绿化面积33.26亩，建设内容包括林地场地平整、微地形、整地、客土、植苗种草、木栅栏、灌溉、施肥、养护管理等。

(2)道路绿化:绿化道路总长2.5公里绿化面积26.96亩。建设内容包括林地清理、整地、客土、植苗、树围栏（单株木围栏）、灌溉、养护等。

（3）造林绿化:绿化面积291.73亩,建设内容包括清理、整地、客土、植苗、灌溉、围栏、管护等。

(4)工程措施:场地平整6.5亩、微地形2.09亩、防护围栏5186m、树围栏：1084个、防腐木栅栏854m。
2．项目应实现的具体绩效目标

（1）完成节点绿化33.26亩，绿化道路2.5公里绿化面积26.96亩，造林绿化291.73亩，以及完成场地平整6.5亩、微地形2.09亩，防护围栏安装5186m，防腐木栅栏安装854m。

（2）绿化造林成活率100%，造林生境未造成不可逆的破坏，景观效果达到设计要求，种草小班草被盖度≥95%；管护期满后绿化造林成活率100%，景观效果达到设计要求，种草小班草被盖度≥90%。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.查阅档案资料

查阅项目实施方案、立项批复、资金下达文件、工程控制价财政评审报告、财评批复、政府采购招标文件、施工合同、施工记录等档案资料。

2.现场检查验收

根据项目施工进度情况，检查分部分项验收资料、当年成活率检查资料，组织专业技术人员到项目所在地沙耳乡、咯尔乡、勒乌镇核实工程建设质量。

3.内业分析评估

根据项目建设档案资料和工程建设检查验收资料，综合分析该项目工程绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
金川县梨花红叶核心区绿化项目申报资金300万元，纳入2022年工作目标和任务，由金川县级财政统筹项目资金300万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划

本项目计划资金300万元。

2．资金到位。

本项目到位资金175.2万元，资金下达文件金财预A256号。

资金使用

根据项目2022年度建设进度及阶段验收结果，兑现工程进度款175.2万元。

（三）项目财务管理情况
项目实施单位金川县林业和草原局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度管理使用资金，账务处理及时，会计核算规范，严格县级报账，坚持专账核算等制度，做到合理使用资金，专款专用，无挪作他用现象，工程资金安全有效。

三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构

项目责任主体是金川县人民政府，成立金川县梨花红叶核心区绿化项目建设领导小组，组长由县人民政府主管副县长担任、副组长由金川县林业和草原局局长担任，成员由相关各部门乡镇负责人构成，领导小组下设项目管理办公室，办公室设在金川县林业和草原局。

2.项目实施流程

项目申报→资金申请→编制项目实施方案→项目发改批复→工程控制价财政评审→财评批复→政府采购→签订合同→确定监理单位→项目开工→组织施工→分部分项验收→当年成活率验收→阶段性验收→管护（含灌溉）→三年保存率验收→管护（含灌溉）→竣工验收→审计决算→固定资产移交。
项目管理情况

项目建设实行法人责任制，负责解决工作中的重大原则问题，负责招投标、施工单位的确定核实，计划、资金、物质管理等。

施工单位必须严格按照有关技术规程、规范、标准和批准的设计文件组织施工；工程建设实行项目负责人、技术负责人和施工单位责任制，项目施工单位与金川县林业和草原局签订施工合同。

对项目建设过程中各个阶段进行工程分部分项检查验收，一个施工环节任务完成经验收合格后方可进行下一个阶段工作，主要验收施工环节是否与设计一致，施工质量是否达到设计要求。

各项目建设工程完成后，建设单位要会同相关部门按国家《建设工程质量管理条例》等林业相关验收标准进行检查验收，检查验收内容包括：工程建设任务量、工程建设质量、建设工期、预期建设目标等。
项目监管情况

工程建设单位采取竞争性谈判确定监理公司，监理人员对工程的质量进行全程监理，并按照项目监理管理的有关要求，明确工程监理责任和要求，制定并严格执行监理工作方案，对工程建设质量进行全面细致的监理，保证工程质量达到建设要求。

项目管理办公室负责项目的日程管理，主抓制定项目实施计划、项目勘察设计、项目施工组织监督管理，确保保质保量按时完成项目任务，实现项目目标。

四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止绩效评价时间2023年6月29日，项目完成全部主体工程建设，项目进入管护期至2025年3月竣工验收。

1.完成节点绿化场地平整及清理33.26亩、机械平整场地6.5亩、微地形2.09亩，完成绿化苗木栽植成活率100%，种草盖度达95%。

2.完成道路绿化场地平整及清理，绿化面积26.96亩，苗木成活率99.5%。

3.完成造林绿化291.73亩，综合成活率98%。

4.完成防护围栏安装5186m，防腐木栅栏安装854m。

（二）项目效益情况
1.生态效益

（1）美化环境 提高当地人民生活质量

 项目实施通过对梨花红叶核心景区道路绿化、被破坏的河道整理与绿化，彻底改变景区因基础设施建设形成的脏、乱、差的环境风貌，形成优美绿化景观，成为当地群众休闲、养生的好地方，提高当地人民的生活质量。

（2）保持水土 减少流失

通过项目的实施，恢复建设区内的植被覆盖度,既改变了部份土地结构，提高植被盖度，又使部份林木生长环境得到改变，提高了生长力，因而能通过其浓密的树冠拦截雨水、通过林木强大的根系固持土体，从而发挥其保持水土、减少流失的生态效益。

（3）净化空气 减少噪音

项目实施后，栽植的植物将发挥吸附粉尘、杀灭有害细菌和优化空气成分的能力。同时，还能增强其固碳、释氧能力和消音能力。因而能发挥净化空气、减少噪音的生态效益。

2.社会效益

项目实施同时会给当地老百姓带来大量就业机会，提供临时劳务岗位和后期管护岗位，可增加项目区农牧民的收入；同时，项目的实施快速推进梨花红叶景区旅游发展，带动当地乡村旅游发展，改善并提高当地群众生活质量，推进国家“乡村振兴”战略，促进藏区社会经济快速发展，增进社会稳定。。

3.经济效益

通过本项目的实施，创造优美的绿化景观，改善和提高了金川县的城镇环境，推进梨花红叶景区旅游发展，促进区域的良性发展与资源的可持续利用，带动经济发展，具有良好的潜在经济价值。项目区间接经济效益主要体现在绿化植被本身具有的涵养水源，固土保肥，净化空气及水源等，有利于项目区内生物多样性保护及景观生态的保护，提高生态环境质量，保障当地社会经济健康发展。

五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目资金有保障、政策有支撑、组织得力，项目从申报、立项、方案编制到工程建设严格按照流程执行，公开、公平、公正、透明，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，本项目绩效自评得分93.5分。
（二）存在的问题。
施工区内村民放牛羊现象，影响工程建设质量。

（三）相关建议。
加强宣传及管护力度，正确引导村民放牧，确保项目建设成效。

附:4：

项目支出绩效自评报告

（金川县国家公园外非国有公益林生态效益补偿）

             

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.根据《中央财政林业改革发展资金管理办法》（财资环[2021]39号），由金川县林业和草原局实行统一管理。

2.项目立项,资金申报的依据:根据阿州财资环〔2022〕年16号、阿州财资环〔2022〕18号下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知文件要求，项目符合资金管理办法等相关规定，统一支付。

3.根据中央财政林业改革发展资金的通知文件要求实行全额支付。

（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。2022年全县森林生态效益补偿面积为1927172亩，其中国家级面积为1907098亩，省级面积为20074亩。国家级补贴标准为16元/亩，省级补贴标准为3.01元/亩，补偿总金额为30574200元，涉及全县19个乡镇。补偿资金兑现方式为年底验收通过后在“一卡通”系统上一次性进行拨付。

2．根据资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，根据年度管护合同管护验收合格后，本年度集体和个人公益林森林生态效益补偿资金通过“一卡通”系统发放。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
公益林生态效益补偿要求以直补方式兑现，即通过户主提供的社保卡“一卡通”每年一次性直补。在兑现补偿资金前由林业主管部门组织对各乡村履行管护职责情况进行检查验收。各乡（镇）平时要加强对护林员集中管护工作的检查，兑现方式为先将农户信息录入“阳光审批”系统，待公示完成后推送申报，最后通过“一卡通”系统发放。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号），下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金2840.55万元；2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕18号）下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金210.83万元、国家公园外非国有省级公益林生态效益补偿资金6.04万元；共计下达森林生态效益补偿资金3057.42万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号），下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金2840.55万元；2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕18号）下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金210.83万元、国家公园外非国有省级公益林生态效益补偿资金6.04万元；共计下达森林生态效益补偿资金3057.42万元。
2．资金到位。2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号），下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金2840.55万元；2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕18号）下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金210.83万元、国家公园外非国有省级公益林生态效益补偿资金6.04万元；共计下达森林生态效益补偿资金3057.42万元。
3．资金使用。2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号），下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金2840.55万元；2022年6月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕18号）下达我县国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金210.83万元、国家公园外非国有省级公益林生态效益补偿资金6.04万元；共计下达森林生态效益补偿资金3057.42万元，已全部发放。
（三）项目财务管理情况。
项目资金严格按照《林业改革发展资金管理办法》和《四川省省级财政林业改革发展资金管理办法》，有关规定进行项目资金管理,严格实行县级财政报账制。资金管理由专职财会人员负责，坚持专款专用、专人管理、通过“一卡通”直接兑付给农户，保证了项目建设的顺利进行。

三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。

 项目组织管理架构：设立了由局长为组长、副局长为副组长、资源林政管理股、行政办公室、财务科、护林防火办公室和各村相关部门主要负责人为成员的公益林补偿实施工作领导小组，负责组织、指导、管理、监督检查全局新增重点公益林补偿各项工作。根据公益林资源分布、规模，管护难易程度，以公益林作业区划分为责任区。各村与村管护员签订管护合同。
（二）项目管理情况。由资源林政管理股负责公益林管护和管理具体工作，局全面负责公益林管护的组织、协调和监督检查工作，对管护人员进行定期全面考核：管护责任人是否履行了管护职责，有无失职渎职等行为的发生，管护人员是否填写出勤表，管护人员是否填写巡山纪录，巡山纪录是否完整等，确保管护成效。
（三）项目监管情况。管护资料管理齐备，一村一册，落实专人管理和专柜保存。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年度集体公益林管护面积1927172亩，项目实施进度与进度计划匹配，任务量完成率100%。达到质量标准。

（二）项目效益情况。
1、生态效益：

通过对公益林的长期保护、培育和管理，使经营区内的天然林资源得以休养生息，后续人工林资源不断增长，森林质量显著提高。从宏观生态效益上看，通过对重要区位重点公益林的保护，对局域及周边地区生态环境的改善将起到了至关重要的作用。森林具有调节气候和增加降雨，可有效减少灾害天气的发生，减轻对农作物的危害；增强了涵养水源、水土保持，区域内洪灾和水患发生率减小，河道泥沙淤积减少，确保长江中下游生态安全。重点公益林保护，为野生动物栖息、繁衍创造了丰富的食料来源和隐蔽条件，为境内自然保护区内珍稀动植物提供了良好生存空间，丰富了生物物种多样性。

综上，加强公益林保护与管理，对提高区域森林资源总量，保持森林生态平衡，优化区域陆地生态系统，增加物种多样性及促进森林生态效能的有效发挥起作重要作用。

2、经济效益

通过公益林资源的培育和保护，使区域资源总量不断增加，林木蓄积量的增加，为子孙后代储备了丰富木材资源。

通过公益林管护，林下资源得到合理利用。

生态环境的改善，减少了自然灾害发生率，环境质量的改善，使森林景观得到修复和优化，地方旅游收入得以增加。

 3、社会效益

实施公益林管护，有效分流安置部分林业富余人员，保持林业职工队伍和林区社会稳定。通过落实各项管护措施，区内森林资源将更加优化，稳定的森林生态系统对本地区及长江中下游地区生态安全，对促进人口、资源、环境和经济社会协调发展等将提供重要保障。

自然环境的改善，将展现生态环境优美，空气清新、风景宜人的自然景观，丰富多彩的生活环境及旅游资源，不仅有利于提高人民生活质量，促进身心健康，也有助于区域招商引资环境的改善和旅游业发展。

生态效益补偿制度的实施，有力推动社会各界关心、支持林业建设事业，加快生态文明建设进程，对加快林业发展、建设现代林业产生积极、深远的影响。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
国家对公益林实施生态效益补偿，是新时期加快林业发展、建设现代林业、实现林农增收，促进经济社会发展的一项重大战略举措。随着公益林的营造、抚育、保护和管理等系列制度的建立健全和全面落实，经较长一段时期后，公益林管护区森林生态功能将日益显现，森林资源总量不断增长，资源质量、结构得到明显改善和优化，森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、遏制水土流失、抗御自然灾害和美化环境等方面将充分发挥生态屏障作用。

林下资源的合理利用，林副产品的开发，有效地满足全社会对林业的多种需求，促进林农增收致富。林业发展推动了农村经济结构调整和产业布局，促进了人口、资源、环境、经济和社会的协同发展。可持续效益以及服务对象满意度高。
（二）存在的问题。
由于乡镇工作人员频繁更换，农户信息未及时更改导致录入阳光审批系统缓慢。
（三）相关建议。
      建议乡镇工作人员更换过程中做好交接工作，对错误的农户信息及时更正。

附件5：

专项预算项目支出绩效自评报告

（金川县商品林停伐补助）

           

一、项目概况
（一）项目基本情况。

1.金川县2022年度集体和个人天然商品林停伐管护面积203625.1亩，下达补偿资金267.54万元。
2.项目立项,资金申报的依据:2022年5月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号），下达我县国家森林公园外非国有天然商品林停伐管护补助资金267.54万元；

3.根据中央财政林业改革发展资金的通知文件要求实行全额支付。

（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。2022年度集体和个人天然商品林停伐管护面积203625.1亩，下达补偿资金267.54万元。涉及全县19个乡镇。补偿资金兑现方式为年底验收通过后在“一卡通”系统上一次性进行拨付。

2．根据资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，根据年度管护合同管护验收合格后，本年度集体和个人公益林森林生态效益补偿资金通过“一卡通”系统发放。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
商品林补偿要求以直补方式兑现，即通过户主提供的社保卡“一卡通”每年一次性直补。在兑现补偿资金前由林业主管部门组织对各乡村履行管护职责情况进行检查验收。各乡（镇）平时要加强对护林员集中管护工作的检查，兑现方式为先将农户信息录入“阳光审批”系统，待公示完成后推送申报，最后通过“一卡通”系统发放。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年5月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号），下达我县国家森林公园外非国有天然商品林停伐管护补助资金267.54万元；

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年5月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号），下达我县国家森林公园外非国有天然商品林停伐管护补助资金267.54万元；
2．资金到位。2022年5月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号），下达我县国家森林公园外非国有天然商品林停伐管护补助资金267.54万元；

3．资金使用。2022年5月《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号），下达我县国家森林公园外非国有天然商品林停伐管护补助资金267.54万元，已全部发放。
（三）项目财务管理情况。
项目资金严格按照《林业改革发展资金管理办法》和《四川省省级财政林业改革发展资金管理办法》，有关规定进行项目资金管理,严格实行县级财政报账制。资金管理由专职财会人员负责，坚持专款专用、专人管理、通过“一卡通”直接兑付给农户，保证了项目建设的顺利进行。

三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。

 项目组织管理架构：设立了由局长为组长、副局长为副组长、资源林政管理股、行政办公室、财务科、护林防火办公室和各村相关部门主要负责人为成员的公益林补偿实施工作领导小组，负责组织、指导、管理、监督检查全局新增重点公益林补偿各项工作。根据商品林资源分布、规模，管护难易程度，以公益林作业区划分为责任区。各村与村管护员签订管护合同。
（二）项目管理情况。由资源林政管理股负责商品林管护和管理具体工作，局全面负责公益林管护的组织、协调和监督检查工作，对管护人员进行定期全面考核：管护责任人是否履行了管护职责，有无失职渎职等行为的发生，管护人员是否填写出勤表，管护人员是否填写巡山纪录，巡山纪录是否完整等，确保管护成效。
（三）项目监管情况。管护资料管理齐备，一村一册，落实专人管理和专柜保存。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年度集体和个人所有天然商品林停伐管护面积203625.1亩，项目实施进度与进度计划匹配，任务量完成率100%。达到质量标准。

（二）项目效益情况。
1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：落实国家森林公园外非国有天然商品林停伐管护补助资金267.54万元，管护面积为203625.1亩。

（2）质量指标：根据资金涉及的相关要求达到了目的，管护成效显著，资金全部足额兑现。
（3）时效指标：补偿资金按时发放，完成年度任务。

（4）成本指标:按照资金文件及项目实施管理办法等实际情况计算,直发直补标准率100%。
2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：一是为金川县提供了生态基础保障。有效地保护了我县的生态环境与旅游资源。二是为社会主义新农村建设提供支持。给当地居民提供就业机会，在一定程度上改善了周边地区部分人民群众的生活条件，提高了其物质和文化生活水平，促进了新农村建设。三是提高了社会共同参与保护的力度和意识。带动村民参与到保护森林的行列中来，提高了社会共同参与保护的力度和意识。

（2）生态效益指标：一是生态环境明显变好，灾害性破坏明显减少，水土流失得到有效控制，生物多样性和野生动物栖息地得到有效保护，森林碳贮量持续增加，空气质量得到改善。二是保持水土、涵养水源。通过项目的实施改善了林分结构，提高了林分质量，调优了树种结构，加强了森林的生态功能，对涵养水源、保持水土、防洪减灾、保护生态环境有着十分重要的作用。
（3）可持续影响指标：商品林得到有效管护，真正形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益，最大限度地满足维护国家生态安全和经济社会可持续发展的需要。

（4）经济效益指标：为商品林所有者（经营者）带来直接经济收入，通过管护费的投入，林区林政秩序良好，森林火灾发生明显减少。
3、满意度完成指标评价 

商品林所有者及民众的社会满意度总体较好，本项目达到预期目标。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
国家对商品林实施停伐管护补偿，是新时期加快林业发展、建设现代林业、实现林农增收，促进经济社会发展的一项重大战略举措。随着商品林的营造、抚育、保护和管理等系列制度的建立健全和全面落实，经较长一段时期后，商品林管护区森林生态功能将日益显现，森林资源总量不断增长，资源质量、结构得到明显改善和优化，森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、遏制水土流失、抗御自然灾害和美化环境等方面将充分发挥生态屏障作用。

林下资源的合理利用，林副产品的开发，有效地满足全社会对林业的多种需求，促进林农增收致富。林业发展推动了农村经济结构调整和产业布局，促进了人口、资源、环境、经济和社会的协同发展。可持续效益以及服务对象满意度高。
（二）存在的问题。
由于乡镇工作人员频繁更换，农户信息未及时更改导致录入阳光审批系统缓慢。
（三）相关建议。
      建议乡镇工作人员更换过程中做好交接工作，对错误的农户信息及时更正。

附件6：

专项预算项目支出绩效自评报告

（森林管护和国有林森林生态效益补偿）

             

一、项目概况
（一）项目基本情况。

1.践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面落实长江上有游生态“重在保护、要在治理、高质量发展”要求。坚持以森林草原资源保护为核心心，持续生态平衡发展，任用符合条件森林草原资源保护管理的人员选其在护林、火源管控、排查火灾风险隐患、检查管控点等方面的作用。推进生态环境持续发展，维护社会和稳定发展。

2.2022年国家国有林面积60.0381万亩。

3.根据《关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）文件，金财资环〔2022〕10号下达国家公园外天保工程区国有林管护补助262.03万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿184万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
增加了管护人员的收入同时，人增收入，在提高森林资源质量，人文生态环境的同时，提高了职工的工资水平。帮助困。

项目自评步骤及方法。

按照本年度制定的森林生态效益补偿资金计划,采用上级考评办法,逐步实施。

项目资金申报及使用情况

关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）文件下达国家公园外天保工程区国有林管护补助262.03万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿184万元。用于职工工资及其他费用。
项目资金申报及批复情况。

关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）文件下达国家公园外天保工程区国有林管护补助262.03万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿184万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划

关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）文件要求金财资环〔2022〕10号，国家公园外天保工程区国有林管护补助262.03万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿184万元。

2．资金到位。金财资环〔2022〕10号到位国家公园外天保工程区国有林管护补助262.03万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿184万元。

3．资金使用。

关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）文件下达国家公园外天保工程区国有林管护补助已支付258.4728万元，结转3.5572万元；国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿已支付184万元，无结余。

（三）项目财务管理情况。
项目资金严格按照《林业改革发展资金管理办法》和《四川省省级财政林业改革发展资金管理办法》，有关规定进行项目资金管理,严格实行县级财政报账制。资金管理由专职财会人员负责，坚持专款专用、专人管理、专帐核算，保证了项目建设的顺利进行。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。

该资金为职工工资、保险，严格按照经办人员、财务人员、股室长、分管局长、局长层层审核的规章制度，依法依规进行资金兑付。
项目管理情况。

资金拨付严格遵守经办人员、财务人员、股室长、分管局长、局长层层审核的规章制度，依法依规进行资金兑付。
管护资料管理齐备，专人管理和专柜保存。
项目监管情况。

由县林草局和国有林保护中心负责管护的组织、协调和监督检查工作，对管护人员进行定期全面考核，是否履行了管护职责，有无失职渎职等行为，管护人员是否填写巡山记录，巡山记录是否完整等，确保管护成效 。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年度公益林管护面积60.0381万亩，项目实进度与进度计划匹配，任务量完成率100%。达到质量标准。
（二）项目效益情况。
1、生态效益：

通过对公益林的长期保护、培育和管理，使经营区内的天然林资源得以休养生息，后续人工林资源不断增长，森林质量显著提高。从宏观生态效益上看，通过对重要区位重点公益林的保护，对局域及周边地区生态环境的改善将起到了至关重要的作用。森林具有调节气候和增加降雨，可有效减少灾害天气的发生，减轻对农作物的危害；增强了涵养水源、水土保持，区域内洪灾和水患发生率减小，河道泥沙淤积减少，确保长江中下游生态安全。重点公益林保护，为野生动物栖息、繁衍创造了丰富的食料来源和隐蔽条件，为境内自然保护区内珍稀动植物提供了良好生存空间，丰富了生物物种多样性。

综上，加强公益林保护与管理，对提高区域森林资源总量，保持森林生态平衡，优化区域陆地生态系统，增加物种多样性及促进森林生态效能的有效发挥起作重要作用。

2、经济效益

通过公益林资源的培育和保护，使区域资源总量不断增加，林木蓄积量的增加，为子孙后代储备了丰富木材资源。通过公益林管护，林下资源得到合理利用。生态环境的改善，减少了自然灾害发生率，环境质量的改善，使森林景观得到修复和优化，地方旅游收入得以增加。

 3、社会效益

实施公益林管护，有效分流安置部分林业富余人员，保持林业职工队伍和林区社会稳定。通过落实各项管护措施，区内森林资源将更加优化，稳定的森林生态系统对本地区及长江中下游地区生态安全，对促进人口、资源、环境和经济社会协调发展等将提供重要保障。

4、可持续效益

自然环境的改善，将展现生态环境优美，空气清新、风景宜人的自然景观，丰富多彩的生活环境及旅游资源，不仅有利于提高人民生活质量，促进身心健康，也有助于区域招商引资环境的改善和旅游业发展。

生态效益补偿制度的实施，有力推动社会各界关心、支持林业建设事业，加快生态文明建设进程，对加快林业发展、建设现代林业产生积极、深远的影响。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
受益服务对象满意度达到100％。

（二）存在的问题。

森林生态效益补偿费偏低

（三）相关建议。
建议对森林生态效益补偿经费继续提高。
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