2024年城镇既有住宅自主增设电梯预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

- 1、项目设立原因及背景

- 随着社会老龄化程度加深，老旧住宅居民对加装电梯的迫切性日益凸显，既有住宅多为多层建筑且未预留电梯井，上下楼出行困难成为居民生活的痛点，需通过增设电梯提升居民便利性。

- 项目立项、资金申报的依据

- 国务院及省级政府连续两年将既有住宅电梯增设列为重点民生工程，明确要求完善老旧小区功能，推动城市更新建设；我县多层老旧住宅普遍缺乏电梯设施，老年群体及行动不便居民出行困难问题突出；依据省级财政补贴标准，每部电梯可获省、州、县三级财政补贴合计25万元（省级10万元、州级10万元、县级5万元），我县参照《阿坝州城镇既有住宅自主增设电梯实施方案》，明确“先建后补贴”原则，确保资金使用效率。

- 项目主要内容。

城镇既有住宅自主增设电梯作为老旧小区改造的重要项目之一，得到了政府的大力支持和推广，有利于改善居民生活品质，提升房产市场价值，推动社区自治与和谐，为居民创造更加便捷、舒适和安全的生活环境。

项目预算 200 万元，严格按照财务管理规章制度，规范资金使用，加强资金管理。一是严格执行财政国库集中支付制度，财政专项资金实行县级财政报账制管理；二是健全单位内控管理制度，严格资金申请、审核和拨付程序，严把资金申请关、审核关和拨付关；三是按照项目实施进度、施工合同等及时拨付资金；四是加强财务管理，按照财务管理规定和会计核算要求，对财政资金进行会计核算，实行专人负责、专账核算、专款专用；四是自觉接受纪检监察、审计、财政等部门的监督检查。

该项目申报总计200万元，年度申报金额为200万元，资金来源为省级财政计划奖补资金80万，州级财政计划奖补资金80万，县级财政补贴40，总200万。

（二）实施目的及支持方向。

1、项目资金管理办法制定情况

结合省级及州级财政要求，明确资金使用范围、申报程序及监管机制，同时，衔接四川省《关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》中关于财政补贴的分级配套机制原则，确保政策合法性与可操作性。

- 项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

- 随着老龄化程度加深，四层以上老旧住宅因无电梯设施导致老年群体、残障人士出行困难，加装电梯成为改善居民生活质量的刚性需求，通过项目实施，切实回应群众“上下楼难”问题，提升居民便利性与幸福感。以电梯增设为契机，推动老旧小区基础设施更新，提升城市宜居性；同时，通过社区协调、业主自治等机制，增强基层治理能力，构建共建共治共享的社会治理格局。

- 规范化流程推进，以单元为单位组织业主协商，经专有部分面积及人数占比2/3以上业主同意后启动项目，社区居委会复杂公示意见收集及异议调解。

- 设立财政专项资金，实行“先建后补”模式，确保资金使用与建设进度挂钩。

- 预算安排及分配管理。

- 一是项目与内容及目标匹配。通过对实际情况的认识分析，使得本项目更加科学合理，以“安全、经济、适用”为指导思想，进行本项目实施。二是项目组织及进度安排合理。为确保工程实施进度和建设质量，由金川县住房和城乡建设局成立项目领导小组，组长由局长担任，副组长由分管副局长担任，负责项目的组织领导和统筹协调。领导组下设项目办公室。

| 申报年度 | 区/县 | 乡镇 | 小区单元楼 | 补贴标准万元/部 | 补贴金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 沐林阳光小区4单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 城北农牧小区4栋1单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 城南澜峰花园2栋2单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 城南会场坝3栋2单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 沐林阳光小区5单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 沐林阳光小区6单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 城北老交通局1单元 | 25 | 25 |
| 2024 | 金川县 | 勒乌镇 | 城北老交通局2单元 | 25 | 25 |

项目绩效目标设置。一是资金来源合规。本项目资金来源为省级财政奖补资金80万，州级财政奖补资金80万，县级财政奖补40万，总200万。二是资金筹措规范及论证齐全。本项目资金筹措规范及论证齐全。三是资金筹措与权责匹配。本项目金川县财政局负责筹集资金，金川县住房和城乡建设局负责落实具体工作，财权和事权相匹配，无其他渠道资金来源。

- 绩效目标设置一级指标2个，包括产出指标、效益指标、

- ；二级指标8个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标；三级指标8个，包括2024年城镇既有住宅自主增设电梯领取奖补资金部数、既有多层住宅增设电梯质量合格率、补助资金发放时间、25万元/部、房产价值增值；拉动内需和投资、解决群众上下楼难题的重要民生工程、应对人口老龄化；优化居家养老条件、居民满意度。

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据较为充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在200万元以内。该项目申请资金总额 200万元，经评审，申报数200万元我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

二、评价实施

- （一）评价目的。随着老龄化程度加深，四层以上老旧住宅因无电梯设施导致老年群体、残障人士出行困难，加装电梯成为改善居民生活质量的刚性需求，通过项目实施，切实回应群众“上下楼难”问题，提升居民便利性与幸福感。以电梯增设为契机，推动老旧小区基础设施更新，提升城市宜居性；同时，通过社区协调、业主自治等机制，增强基层治理能力，构建共建共治共享的社会治理格局。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。重点评价项目是否严格遵循《四川省既有住宅增设工作实施意见》等政策要求，包括审批流程简化、补贴分配标准、业主表决机制优化等落实情况。

（四）评价方法。委托第三方检测机构对电梯井道结构安全、消防通道宽度等关键指标进行抽检，确保符合《四川省既有建筑增设电梯工程技术标准》。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工由金川县住房和城乡建设局领导小组统筹，会同财政局、自然资源局、市场监管局等相关股站工作人员参与，部门联合验收。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。基于我县老旧小区改造的实际需求，以及政府大力支持和推广城镇既有住宅自主增设电梯的政策背景，洁厕依据充分。

2.项目管理。项目由金川县住房和城乡建设局负责，成立了由局长任组长的项目领导小组，组织架构完善，责任明确；资金管理健全，严格执行财政国库集中支付制度，实行县级财政报账制度管理，资金申请、审核和拨付程序严格。

3.项目实施。施工进度安排合理，确保工程实施进度和建设质量；实施进度过程遵循了相关法律法规和规章制度，确保了项目的合法性和法规性；

4.项目结果。项目预期目标基本达成，8部电梯成功增设，改善了居民生活品质，提升了房产市场价值。

（二）专用指标绩效分析。

既有多层住宅增设电梯质量合格率达90%以上，符合项目质量要求，补助资金按时发放，确保了项目的顺利实施和居民的及时收益。

- （三）个性指标绩效分析。居民满意度达到了90%以上，反映了项目对居民生活的积极影响和居民对项目的认可；电梯增设项目促进了社区自治与和谐，增强了居民之间的凝聚力和归属感，积极响应政府关于老旧小区改造和城镇既有住宅自主增设电梯的政策号召，体现了政府为民服务的宗旨。

- 四、评价结论

金川县2024年城镇既有住宅自主增设电梯项目在决策、管理、实施和结果等方面均取得了显著成效。项目决策依据充分，过程合规，目标设定合理；项目管理组织架构完善，资金管理制度健全，风险管理有效；项目实施进度合理，过程规范，资源调配高效；项目结果目标达成度高，效益实现情况好，持续影响力强。同时，项目在专用指标和个性指标方面也表现良好，居民满意度高，社区和谐度增强，政策响应度积极。因此，评价结论为：该项目绩效优秀，达到了预期目标。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 |  |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |  |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |  |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 14 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 14 |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 0 |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 0 |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 0 |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 效益指标 | 8 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 8 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 8 |  | 8 |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 观音桥镇观音桥村 |  |
| 2 | 庆宁乡 |  |
| 3 | 曾达乡曾达村 |  |
| 4 | 沙耳乡 |  |
| 5 | 卡撒乡巴拉塘村 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括县本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51322624T000011720256-2024年中央财政耕地建设与利用资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 金川县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 《阿坝州财政局 阿坝州农业农村局关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴方向）的通知》（阿州财农〔2023〕105号） |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《金川县耕地地力保护补贴资金管理实施方案》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 全县17个乡镇 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 拥有耕地承包权的种地农民实施补贴 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年1-6月 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 351.22 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 351.22 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年中央财政耕地建设与利用资金351.22万元，为全县17个乡镇，拥有耕地承包权的种地农民实施补贴，确保“农业耕地地力保护补贴”政策落到实处。充分调动农民生产积极性，营造良好社会氛围，推动补贴工作的顺利开展。切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施地力保护补贴的土地承包面积 | ＝ | 53724.41 | 亩 | 10 | 53724.41亩 |
|  |  |  | 实施耕地地力保护补贴任务的乡镇 | ＝ | 17 | 个 | 10 | 17个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
|  |  |  | 在2024年6月31日之前完成 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩耕地增加收入 | = | 65.37 | 元/亩 | 10 | 65.37元/亩 |
|  |  | 生态效益指标 | 优化当地农业生态结构 | ≥ | 5 | % | 10 | 5% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 65.37 | 元/亩 | 20 | 65.37元/亩 |