2024年农村危房改造项目专项预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

- 1、项目设立原因及背景

- 从安全角度看，危房存在墙体裂缝、屋顶塌陷等诸多安全隐患，随时可能倒塌，对居住者的生命安全构成严重威胁。从居住条件来说，危房的内部设施往往简陋陈旧。改造可以改善居住的舒适度，包括改善通风、采光、保暖等条件，提升居民生活质量。从社会稳定角度考虑，帮助危房居民改善居住环境，可以减少因住房问题引发的社会矛盾和纠纷。

- 项目立项、资金申报的依据

该项目申报预算 39万元，年度申报金额为39万元，资金来源为中央预算内投资及地方配套资金,其中维修加固5000元每户；新建20000元每户。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2024年开支情况结合2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

- 项目主要内容。

本项目的主要内容为危房改造27户，其中马奈镇2户、安宁镇3户、卡撒乡3户、河东乡2户、勒乌镇6户、咯尔乡1户、毛日乡9户、阿科里1户。

（二）实施目的及支持方向。

1、项目资金管理办法制定情况

- 根据《四川省住房城乡建设厅 四川省财政厅关于做好2024年农村危房改造工作的通知》（川建村镇发〔2014〕152号）文件内容，结合我县实际，由县住房和城乡建设局管理工作下发《金川县2024农村危房改造实施方案》（金住建〔2024〕30号），并于2024年4月23日下发给相关乡（镇）。

2、项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

- 消除农村房屋存在的安全隐患，让居民住在安全的房屋中，避免因房屋倒塌等危险情况对生命和财产造成威胁。对危房进行改造，提升房屋的使用功能和舒适度，如增加采光、通风，改善卫生条件等，提高居民的生活质量。有助于解决困难群众的住房问题，减少社会不稳定因素，让居民安居乐业，促进农村社会的和谐稳定发展。提升农村整体风貌，改善农村人居环境，为乡村振兴战略的实施奠定基础。

- （三）预算安排及分配管理。

- 根据州财政局预下达2024年中央财政农村危房改造补助资金39元，保持政策的稳定性和连续性，及时拨付资金给农户，以维修加固5000元每户；新建20000元每户，进行补贴。

| 金川县2024年危房改造汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 改造类别 （抗震改造、危房改造） | 初步评定等级 （C、D级） | 改造方式 （新建、维修加固） | 补助资金（万元） |
| 1 | 安宁镇 | 末末扎村民委员会 | 任国伍 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 2 | 安宁镇 | 八角碉村民委员会 | 杨治芬 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 3 | 安宁镇 | 炭厂沟村民委员会 | 邵明志 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 4 | 勒乌镇 | 二甲村民委员会 | 吴传茂 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 5 | 勒乌镇 | 二甲村民委员会 | 王洪志 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 6 | 勒乌镇 | 二甲村民委员会 | 龙正海 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 7 | 勒乌镇 | 新开宗村民委员会 | 李树明 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 8 | 勒乌镇 | 新开宗村民委员会 | 罗开顺 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 9 | 勒乌镇 | 牧场村民委员会 | 杨文光 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 10 | 马奈镇 | 独足沟村民委员会 | 张天贵 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 11 | 马奈镇 | 独足沟村民委员会 | 高光全 | 危房改造 | D | 新建 | 2 |
| 12 | 咯尔乡 | 德胜村民委员会 | 吴继兰 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 13 | 河东乡 | 旦甲木足村民委员会 | 龙兴全 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 14 | 河东乡 | 旦甲木足村民委员会 | 杨德军 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 15 | 阿科里乡 | 阿科里村民委员会 | 一西娜姆 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 16 | 卡撒乡 | 脚姆塘村民委员会 | 郑祖德 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 17 | 卡撒乡 | 巴拉塘村民委员会 | 杨先续 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 18 | 卡撒乡 | 巴拉塘村民委员会 | 余德健 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 19 | 毛日乡 | 热它村民委员会 | 东后卓马 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 20 | 毛日乡 | 热它村民委员会 | 班马尼麦 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 21 | 毛日乡 | 热它村民委员会 | 对热各总 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 22 | 毛日乡 | 热它村民委员会 | 泽郎奔 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 23 | 毛日乡 | 热它村民委员会 | 多吉拉里 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 24 | 毛日乡 | 热它村民委员会 | 看卓木措 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 25 | 毛日乡 | 壳它村民委员会 | 尼麦切央 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 26 | 毛日乡 | 甲克村民委员会 | 嘎让拉姆 | 危房改造 | C | 维修加固 | 0.5 |
| 27 | 毛日乡 | 甲克村民委员会 | 银木初 | 危房改造 | D | 新建 | 2 |

- （四）项目绩效目标设置。金川县2024年危房改造主要内容为危房改造27户，其中马奈镇2户、安宁镇3户、卡撒乡3户、河东乡2户、勒乌镇6户、咯尔乡1户、毛日乡9户、阿科里1户。

二、评价实施

（一）评价目的。从安全角度看，危房存在墙体裂缝、屋顶塌陷等诸多安全隐患，随时可能倒塌，对居住者的生命安全构成严重威胁。从居住条件来说，危房的内部设施往往简陋陈旧。改造可以改善居住的舒适度，包括改善通风、采光、保暖等条件，提升居民生活质量。从社会稳定角度考虑，帮助危房居民改善居住环境，可以减少因住房问题引发的社会矛盾和纠纷。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。选取安全达标率、质量合格率、资金拨付及时率、群众满意度、后期维护可行性作为评价选点，综合衡量项目成效。

（四）评价方法。从目标达成看，核查房屋安全隐患消除及居住功能改善情况；工程质量方面，检测材料、监督施工工艺；资金使用上，审查到位与合规性；社会效益评价中，通过农户满意度调查、乡村风貌观察衡量；可持续性评估则关注房屋耐久性与可维护性，多手段结合确保全面、客观评价项目成效。

（五）评价组织。质监站和相关股站工作人员参与，第三方机构构成的专项小组，制定评价流程，规范资料收集与现场核查，开展人员培训与多方沟通。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。首先，深入开展需求调研，运用入户摸排、数据分析等方式，精准掌握危房数量、等级及群众意愿，锁定改造对象。其次，紧扣国家住房保障、乡村振兴等政策，结合地方实际，明确项目目标与原则。同时，制定多套改造方案，对比技术、经济、社会效应，确定最优路径。此外，拓宽财政拨款、社会资本等资金渠道，保障资金供给，并评估政策、施工等风险，制定预案，确保项目科学决策、稳步实施。

2.项目管理。危房改造项目管理以全流程管控为核心。前期做好规划，保障方案科学、施工方合规；中期强化施工监管，把控质量安全与进度；后期严格验收，确保改造达标。同时建立动态沟通机制，协调政府部门、施工方、农户关系，妥善处理资金拨付、纠纷调解等问题，保障项目顺利推进。

3.项目实施。危房改造项目实施过程中，首先要做好前期准备，开展危房鉴定、制定改造方案并公示。实施阶段，组织施工队伍按标准施工，严格把控材料质量与施工工艺；建立多方沟通机制，及时处理农户诉求与施工问题。竣工后，组织多部门联合验收，整改不合格项，确保房屋安全达标、群众满意入住。

4.项目结果。房屋安全隐患全面消除，结构稳固性达标，居住功能完善，采光、通风、厨卫条件显著改善；群众居住安全与生活质量提升，满意度较高；乡村风貌得以优化，部分地区带动旅游等产业发展；资金使用合理，工程质量验收合格，实现项目预期目标与社会效益 。

（二）专用指标绩效分析。

安全达标率体现房屋结构安全改善程度；质量验收合格率反映工程建设水平；资金拨付及时率衡量资金使用效率；群众满意度体现项目惠民效果；改造完成及时率保障项目进度。通过对这些指标量化分析，全面评估项目实施成效与资源利用效益。

- （三）个性指标绩效分析。重点关注地域风貌契合度，评估房屋与传统风格、自然环境融合度；考量文化传承性，查看地方建筑工艺与民俗元素留存；分析产业带动性，探究对乡村旅游等产业的促进作用；衡量生态友好度，评估绿色建材及节能技术应用效果，实现多元价值评估。

- 四、评价结论

综合来看，本危房改造项目通过精准识别与科学规划，达成消除安全隐患、改善居住条件的核心目标，工程质量达标，资金使用规范高效。群众满意度较高，对乡村风貌提升与产业发展有积极推动作用，同时在生态与文化保护上取得一定成效。但仍存在部分细节优化空间，建议持续完善长效维护机制，巩固改造成果 。2024危房改造补贴政策综合自评得分96分，评估等级为优。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 9 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 |  |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |  |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |  |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 14 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 14 |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 0 |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 0 |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 0 |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 效益指标 | 8 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 8 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 8 |  | 7 |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 96 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勒乌镇 |  |
| 2 | 安宁镇 |  |
| 3 | 马奈镇 |  |
| 4 | 咯尔乡 |  |
| 5 | 卡撒乡 |  |
| 6 | 毛日乡 |  |
| 7 | 河东乡 |  |
| 8 | 阿科里乡 |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括实际2024年危房改造相关乡镇。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 金川县2024年农村危房改造 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 金川县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 《四川省住房城乡建设厅 四川省财政厅关于做好2024年农村危房改造工作的通知》（川建村镇发〔2014〕152号）文件内容） |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《金川县2024年农村危房改造实施方案》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 全县8个乡镇27户 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 2024年农村危房改造实施补贴 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年4月-2025年6月 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年中央财政利用资金39万元，危房改造27户，其中马奈镇2户、安宁镇3户、卡撒乡3户、河东乡2户、勒乌镇6户、咯尔乡1户、毛日乡9户、阿科里1户。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2024危房改造户数 | ＝ | 27 | 户 | 10 | 27户 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民住房 | = | 100 | % | 10 | 优 |
|  |  | 经济效益指标 | 提升居民住房质量 | ≥ | 100 | % | 10 | 优 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 39 | 万元 | 20 | 16.5万元 |