金川县沙尔乡沙耳尼村乡村振兴示范建设项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。沙耳乡沙耳尼村和山埂子村环线无道路连通，交通不便，农产品外销困难，梨花红叶旅游发展缓慢，制约当地经济发展。该项目的实施将为沙耳群众出行、景区游客提供便利的交通条件，改善人民的生活水平和提高人民的生活质量，为沙耳乡的可持续发展创造基础条件，该目标符合金川县新型城镇发展专项规划发展要求

- （二）实施目的及支持方向。项目的实施加强了乡村与城市的连接，使城市的资金、技术、人才等资源能够更好地向乡村流动，同时乡村的特色产品和劳动力也能有序进入城市市场。有利于缩小城乡之间在基础设施和经济发展上的差距，促进城乡一体化发展进程。

（三）预算安排及分配管理。中央资金2789.69万元。新建乡村产业道路 3.7 公里及配套基础设施。

（四）项目绩效目标设置。产出指标：新建道路2901米,配套完善沿线交安、桥涵、照明等相关附属设施；道路改造完成率总工程量90%；工程过程验收合格率≥95%

效益指标：居民满意度≥90%

时效指标：2025年5月底前完工率100% 。

二、评价实施

（一）评价目的。评估资金使用效益，确保改造工程按期保质完成，提升居民生活品质。

（二）预设问题及评价重点。资金使用合规性（是否专款专用、有无挪用）。工程进度与质量（是否按期完工、验收合格率）。居民满意度（改造内容是否符合需求） 。

（三）评价选点。桥函、道路及附属设施。

（四）评价方法。 案卷研究法：查阅资金拨付记录、施工日志。实地勘察法：随机抽查桥梁、道路挡墙。

（五）评价组织。组长：县住建局副局长陈鑫（统筹协调）； 组员：财政、审计、社区代表（分工核查）。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序合规，资金投向符合政策要求。

2.项目管理。资金分配合理，施工组织不合理（扣2分）。

3.项目实施。预算执行率98%，资金使用合规。

4.项目结果。目标完成率100%，按期完工。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施类。 工程进度：全部按期施工，个别工程缓慢（扣2分）。

（三）个性指标绩效分析。群众参与度95%：村两委、乡党委政府监督。

- 四、评价结论

总分：95分（优秀）

- 项目资金使用规范，建设任务完成，居民满意度达97%。

- 五、存在主要问题

1. 个别群众存在不合理诉求，导致工期延后。

2. 长效管理机制尚未全覆盖。

- 六、改进建议

评估小组通过收集、汇总资料，分析、核实项目绩效，经综合上述绩效评估情况为90分，评估结果为“优”。本次申请的“金川县沙尔乡沙耳尼村乡村振兴示范建设项目”立项合规，依据充分，绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

- 其它说明事项

- 无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 |  |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |  |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |  |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 14 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 14 |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |  |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |  |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |  |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 效益指标 | 8 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 7 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 8 |  |  |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 96 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | k线道路 |  |
| 2 | 入口广场 |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括县本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 金川县沙尔乡沙耳尼村乡村振兴示范 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 金川县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 产业道路 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 金发改经信行审〔2021〕329号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 金发改经信行审〔2021〕329号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年5月22日-2024年5月22日 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2789.69万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工并投入使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路 | = | 2901 | 米 | 10 | 100% |
|  |  |  | 广场 | = | 1 | 座 | 10 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 施工过程达到验收标准 | = | 100 | ％ | 10 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 2025年12月完工 | = | 100 | ％ | 20 | 100% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善城区基础设施条件 | ≥ | 95 | ％ | 20 | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 群众幸福值 | ≥ | 97 | ％ | 10 | 98% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 97 | ％ | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 实际投入成本 | = | 1800万元 | ％ | 10 | 100% |