金川县沙耳乡山埂子产业道路建设项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。沙耳乡山埂子村环线无道路连通，交通不便，农产品外销困难，梨花红叶旅游发展缓慢，制约当地经济发展。

- （二）实施目的及支持方向。项目的实施加强了乡村与城市的连接，使城市的资金、技术、人才等资源能够更好地向乡村流动，同时乡村的特色产品和劳动力也能有序进入城市市场。有利于缩小城乡之间在基础设施和经济发展上的差距，促进城乡一体化发展进程。新建道路 510.159 米及桥梁一座 。

（三）预算安排及分配管理。县级自筹765.811956万元。

（四）项目绩效目标设置。产出指标：新建道路 510.159 米,配套完善沿线交安、桥梁、照明等相关附属设施；道路改造完成率总工程量65%；工程过程验收合格率≥95%

效益指标：居民满意度≥90%

时效指标：2025年5月底前完工率100% 。

二、评价实施

（一）评价目的。评估资金使用效益，确保改造工程按期保质完成，提升居民生活品质。

（二）预设问题及评价重点。资金使用合规性（是否专款专用、有无挪用）。工程进度与质量（是否按期完工、验收合格率）。居民满意度（改造内容是否符合需求） 。

（三）评价选点。桥梁、道路挡墙

（四）评价方法。 案卷研究法：查阅资金拨付记录、施工日志。实地勘察法：随机抽查桥梁、道路挡墙。

（五）评价组织。组长：县住建局副局长陈鑫（统筹协调）； 组员：财政、审计、社区代表（分工核查）。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序合规，资金投向符合政策要求。

2.项目管理。资金分配合理，施工组织不合理（扣2分）。

3.项目实施。预算执行率98%，资金使用合规。

4.项目结果。目标完成率100%，按期完工。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施类。 工程进度：全部按期施工，个别工程缓慢（扣2分）。

（三）个性指标绩效分析。群众参与度95%：村两委、乡党委政府监督。

- 四、评价结论

总分：96分（优秀）

- 项目资金使用规范，建设任务完成，居民满意度达97%。

- 五、存在主要问题

1. 个别群众存在不合理诉求，导致工期延后。

2. 长效管理机制尚未全覆盖。

- 六、改进建议

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 |  |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |  |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |  |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 14 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 14 |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 0 |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 0 |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 0 |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 效益指标 | 8 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 7 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 8 |  | 7 |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 96 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路挡墙 |  |
| 2 | 桥梁 |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括县本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 关于沙耳乡山埂子产业道路建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 金川县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 市政道路 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 金发改经信行审〔2024〕231号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 金发改经信行审〔2024〕231号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年11月23日-2025年5月21日 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 76.5811956 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 县级资金76.5811956 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工并投入使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路 | = | 510.159 | 米 | 10 | 510.159 |
|  |  |  | 桥梁 | = | 1 | 座 | 10 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 施工过程达到验收标准 | = | 100 | ％ | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 2025年12月完工 | = | 100 | ％ | 20 | 100 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善城区基础设施条件 | ≥ | 95 | ％ | 20 | 95 |
|  |  | 社会效益 指标 | 群众幸福值 | ≥ | 97 | ％ | 10 | 97 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 97 | ％ | 10 | 97 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 实际投入成本 | = | 464.831998万元 | ％ | 10 | 464.831998万元 |