金川县老旧小区配套基础设施建设项目及城南中环路丁家湾片区老旧小区提升改造建设目项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）要求，针对本地区2000年底前建成的老旧小区基础设施老化、公共服务缺失等问题，实施改造提升工程。项目资金管理办法制定情况，包括建筑外立面修缮、供水供电管网改造、加装电梯、停车位增设、适老化设施建设等。 住建局负责统筹协调，区（县）政府负责具体实施，财政、发改、城管等部门协同推进。

（二）实施目的及支持方向。 依据《四川省老旧小区改造专项资金管理办法》，实行“专款专用、绩效挂钩”管理。

对老供销社、四大班子住宿楼、财政局职工楼、电影院小区进行改造，改造道路800米、绿化1200平方米以及雨污管线、通讯管线、路灯等配套基础设施设备；拆除老旧危房两处，约3000平方米；新建停车场800平方米；改造道路1600米，内容包括管网、路灯、人行步道及附属设施等。

（三）预算安排及分配管理。中央财政补助820万元，县级自筹。

按“基础类（必改）、完善类（提升）、提升类（可选）”分类支持。优先支持群众改造意愿强的项目。

（四）项目绩效目标设置。 产出指标：城南中环路丁家湾片区老旧小区，停车场；道路改造完成率100%；工程验收合格率≥95%

效益指标：居民满意度≥90%

时效指标：2023年4月底前完工率100% 。

二、评价实施

（一）评价目的。评估资金使用效益，确保改造工程按期保质完成，提升居民生活品质。

（二）预设问题及评价重点。资金使用合规性（是否专款专用、有无挪用）。工程进度与质量（是否按期完工、验收合格率）。居民满意度（改造内容是否符合需求） 。

（三）评价选点。老旧小区配套基础设施建设项目总投资820万元，规模及内容为：城南中环路丁家湾片区老旧小区，停车场；道路改造，内容包括管网、路灯、人行步道及附属设施等。

（四）评价方法。 案卷研究法：查阅资金拨付记录、施工日志。实地勘察法：随机抽查城南中环路丁家湾片区老旧小区及八步里路。

（五）评价组织。组长：县住建局副局长陈鑫（统筹协调）； 组员：财政、审计、社区代表（分工核查）。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序合规，资金投向符合政策要求。

2.项目管理。资金分配合理，但个别小区配套资金到位延迟（扣2分）。

3.项目实施。预算执行率98%，资金使用合规。

4.项目结果。目标完成率100%，按期完工。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施类。 工程进度：全部按期完工，功能实现：个别小区绿化未达标（扣2分）。

（三）个性指标绩效分析。居民参与度95%：召开居民议事会4次，采纳意见25条。

- 四、评价结论

总分：95分（优秀）

- 项目资金使用规范，改造任务全面完成，居民满意度达97%，但需加强后续管护。

- 五、存在主要问题

1. 个别小区配套资金到位延迟，影响施工进度。

2. 部分改造内容（如绿化）未完全达到标准。

3. 长效管理机制尚未全覆盖。

- 六、改进建议

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 |  |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |  |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |  |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 14 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 14 |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |  |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |  |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |  |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 效益指标 | 8 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 7 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 8 |  | 7 |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 96 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路 |  |
| 2 | 停车场 |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括县本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 金川县“瓶改管”“瓶改电”项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 金川县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 改造补助 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 金川府办发〔2021〕12号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 金川府办发〔2021〕12号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2021年4月13日-2023年4月3日 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1520万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工并投入使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造道路 | = | 2200 | 米 | 10 | 100% |
|  |  |  | 新建停车场 | = | 800 | 平方米 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到验收标准 | = | 100 | ％ | 10 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 2023年3月完工 | = | 100 | ％ | 20 | 100% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善城区基础设施条件 | ≥ | 95 | ％ | 20 | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 群众幸福值 | ≥ | 97 | ％ | 10 | 98% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 97 | ％ | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 实际投入成本 | = | 1299.756811万元 | ％ | 10 | 100% |