四川省阿坝州金川县

城乡规划建设和住房保障局

2017年藏区新居补助资金绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县城乡规划建设和住房保障局

2017年藏区新居补助资金绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县城乡规划建设和住房保障局关于2017年藏区新居补助资金(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县城乡规划建设和住房保障局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县城乡规划建设和住房保障局机关行政编制9人，内设机构有：办公室、规划管理股、建设管理股、住房保障与房地产市场管理股。主要职责：贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设的法律、法规和方针政策；承担推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房的责任.....承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任......承办县政府交办的其他事项。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年藏区新居补助资金预算的通知》（金财投[2017]52号）下达项目资金9,520,000元，其中中央财政资金4,046,000元，省级财政配套资金5,474,000元。

- 项目资金主要用于：金川县内低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户的藏区新居建设。2017藏区新居建设共476户，资金来源以农户自筹为主、政府适当补助、政府补助资金统一按20000元/户，采用一卡通直接兑现到户，其中：中央农村危房改造补助资金8500元/户、省级财政配套11500元/户。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 藏区新居对符合建设条件的自愿申请、经村委评议公示后、乡镇审核、县发改、农工办、财政、扶贫移民局、住建局局等部门进行联审、建设、验收、挂牌、确权等流程，对符合建设条件并验收合格后的474户9,480,000元，采用一卡通直接兑付到户。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分93份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：对金川县无住房、房屋危旧（根据住建部《农村危险房屋鉴定技术导则》鉴定属于整栋危房D级或局部危险C级的房屋）或住房狭小且经济困难无能力建设的贫困农牧民群众，特别是已录入精准扶贫信息系统和危房改造信息系统的全县建档立卡贫困户中的109户危房以及其他贫困户。

- 项目的可行性：因地制宜、分类施策的原则、灵活采用新建、修缮加固或购买的方式（D级应拆除重建、C级应修缮加固），补助金额让低收入贫困户节约了经济成本，使“居着有其屋”，不必为了修建、装修房屋而节衣缩食、苦苦积蓄、从而改善生活。

- 项目的绩效目标：建设任务共计476户，补助资金按照20000元/户标准发放。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：藏区新居补助资金2017年到位9,520,000元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：藏区新居补助资金2017年支出9,520,000元，但后期发现2户不符合标准，于2018年收回40000元，已上交财政。

- 项目资金管理情况：全部资金由财政直接拨付到城乡规划建设和住房保障局账户，藏区新居建设474户经村委、乡镇、发改局、扶贫移民局、财政局、住建局联合验收后，资金拨付到相应的受益人账户项目资金做到了专款专用。

- 项目绩效

项目经县、乡验收合格后，资金按照20000元/户已全部发放完毕。

- 藏区新居建设是一项重要的民生工程，对于改善民生、促进社会和谐具有重要意义。藏区新居建设对当地经济有可观的拉动作用，划拨的补助金额让低收入贫困户节约了经济成本，使“居着有其屋”，不必为了修建、装修房屋而节衣缩食、苦苦积蓄、从而改善生活，广大群众得到了实惠，满足了群众的基本需求，保障和改善了民生、促进了社会和谐稳定，不断提高农牧民群众的生活水平和质量。（受益群体满意度）。

- 我们选择抽取了曾达乡、咯尔乡、观音桥镇，用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户的藏区新居建设对其进行实地调查；调查表明，该项目均已按规定实施。

- 存在主要问题

无

- 相关措施建议

- 1、加强低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的审核，不能即享受藏区新居建设又享受灾后重建、农村危房改造等。

五、本报告使用范围

本报告是在贵局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县城乡规划建设和住房保障局2017年森林生态效益补偿资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十七日