四川省阿坝州金川县粮食局

2017年金川县粮库智能化升级建设项目绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县粮食局

2017年粮库智能化升级建设项目绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县粮食局“关于2017年粮库智能化升级建设项目”(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县粮食局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）、《四川省省级财政“粮安工程”建设专项资金管理办法》（川财建〔2017〕5号）进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县粮食局事业编制13名，设内设机构4个：办公室、办公室、财务股、调控股、仓储安全股。主要工作职责：贯彻执行国家粮食方针、政策及法律、法规；协调工商、质检、卫生等部门共同负责行政区域内粮食流通市场。制定区域内粮食安全保障机制、粮食应急预案，承担国家大骨节病更换粮食组织调拨，负责区域内国有及国有控股粮食企业的业务指导及上级主管部门交办的其他工作。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年粮库智能化升级建设项目专项资金预算的通知》（金财建[2017]34号）下达资金520,000元，其中省级财政资金520,000元。该项目由州发改委统一招标实施，中标供应商为四川星海系统集成工程有限公司，我县实施粮库智能化升级项目合同总价为428,150.67元，该项目已于2018年4月16日在州发改局组织下实施启动。

- 项目资金主要用于：粮库智能化系统设备采购，主要是金川县粮库智能化系统-县级平台、金川县粮库智能化系统-县级购销公司平台、金川县粮库智能化系统-河西粮库、金川县粮库智能化系统-沙耳库。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年粮库智能化升级建设项目520,000.00元，目前项目正在实施中。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分78份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：近年来国家持续强化强农富农政策措施，粮食库存大幅累增，人们消费水平不断升级，我县粮食行政管理部门对粮食企业监管以及地方各级储备粮库经营管理软硬件方面的配置已不能满足我县粮食流通产业快速发展的需要。通过实施本项目，有利于提高我县现代粮食流管理水平，实现粮库业务全方位远程监管，为粮食流通各环节提供信息化支持和服务。

- 项目的可行性：项目所在地供电、供水充足，境内交通便利，实施该项目有利于更好地服务于“三农”，维护藏区社会稳定。

- 绩效目标设置情况：推进我县智能化粮库建设，降低粮食流通成本，提高粮食宏观调控、仓储物流能力，保障国家粮食安全。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：2017年粮库智能化升级建设项目投资计划资金520,000.00元，实际到位520,000.00元，已于2018年4月到位，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：2017年粮库智能化升级建设项目已预付项目进度款128,445.20元，尚未支付金额为391,554.8元，将用于项目后期付款。

- 项目资金管理情况：粮库智能化升级建设项目资金县粮食局设立专账统一管理，资金拨付按照财政国库管理制度有关规定执行。做到专账资金专账管理，专款专用。

- 3、项目绩效

- 该项目目前正在实施中暂未取得相关经济效益、社会效益。

- 我们选择抽取了沙耳乡粮库智能化系统设备采购，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已实施。

- 存在主要问题

无

- 相关措施建议

- 加快项目的实施。

- 早日实现社会效益。

- 本报告使用范围

- 本报告是在金川县粮食局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县粮食局2017年粮库智能化升级建设项目资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日