四川省阿坝州金川县交通运输局

2017年第二批省级财政交通建设项目绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县交通运输局

2017年第二批省级财政交通建设项目绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县交通运输局关于2017年第二批省级财政交通建设项目(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县交通运输局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县交通运输局人员编制9人，实有10人（其中机关工勤2人）。下属事业单位：农村公路管理办公室编制6人，实有5人；道理桥梁管理站编制7人，实有6人；农村公路养护中心编制10人，实有9人。车辆数5辆，编制5辆（其中公务用车3辆，生活用车2辆）。退休人员14人。单位股室：办公室、计划财务股、安全运输管理股、行政审批股。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年车购税收入补助地方用于一般公路和交通运输重点建设资金预算的通知》（金财建[2017]16号）下达资金10,080,000.00元。

- 项目主要用于对金川县沙耳乡山梗子村通村公路1,820,000.00元；卡拉脚乡二普鲁村通村公路4,760,000.00元，马奈乡耿扎村通村公路3,500,000.00元。由于沙耳乡山梗子村通村公路、卡拉脚乡二普鲁村通村公路、马奈乡耿扎村通村公路已于2013年建设完成。经金川县人民政府第十四届人民政府13次常务会议纪要同意《关于调整公路工程建设补助资金的请示》，调整后的公路工程建设补助资金主要用于以前年度乡村公路提升工程建设尾款。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年第二批省级财政交通建设项目对以前年度公路提升尾款的支付。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分92份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 科学决策：2017年第二批省级财政交通建设项目符合中央省州决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度。

- 绩效目标：加快推进金川县交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成通村公路建设任务，实现金川交通运输发展新跨越。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：2017年财政拨入《关于下达2017年车购税收入补助地方用于一般公路和交通运输重点建设资金预算的通知》（金财建[2017]16号）10,080,000.00元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：2017年车购税收入补助地方用于一般公路和交通运输重点建设资金实际支10,080,000元,项目资金结余0元。明细如下：

| 项目名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 观音桥镇斯玛都村通村路改造提升项目 | 306,000.00 |
| 观音桥镇麦斯卡村通畅公路2015提升工程尾款 | 102,500.00 |
| 毛日乡甲克村通畅公路提升工程 | 30,000.00 |
| 阿科里乡阿科里村通畅公路提升工程尾款 | 22,500.00 |
| 阿科里乡铁基村通畅公路提升工程尾款 | 66,500.00 |
| 阿科里乡大金卡苏村通畅公路提升工程 | 280,000.00 |
| 勒乌镇大坪村2015通村公路提升工程尾款 | 35,000.00 |
| 咯尔乡复兴村2015通村公路提升工程款 | 100,000.00 |
| 卡拉足乡布基村2014通组路安保提升工程 | 200,000.00 |
| 观音桥镇斯玛都村环山公路塌方及清理 | 60,000.00 |
| 曾达乡野足沟村2015通村路提升工程尾款 | 90,000.00 |
| 庆宁乡马厂村、团结村、庆宁村2014通畅公路尾款 | 77,200.00 |
| 马尔邦乡独脚沟村村道维修工程 | 25,359.00 |
| 河东乡结沐村2012农村通畅公路 | 190,000.00 |
| 独松乡嘎五岭2015农村通畅公路 | 260,000.00 |
| 独松乡正理塘村2015农村通畅公路 | 50,000.00 |
| 太阳河乡松都村2015农村通畅公路尾款 | 80,000.00 |
| 毛日乡毛日村2015农村通畅公路尾款 | 40,000.00 |
| 毛日乡伊生村2015农村通畅公路尾款 | 90,000.00 |
| 马尔邦乡独脚沟村村道维修工程 | 538,041.00 |
| 毛日乡七一村2015农村通畅公路尾款 | 450,000.00 |
| 马尔邦乡独脚沟村水毁工程尾款 | 450,000.00 |
| 撒拉脚乡柔热尔村2015水毁工程尾款 | 46,000.00 |
| 撒拉脚乡木赤村2015水毁工程尾款 | 50,000.00 |
| 二嘎里乡白塔村2015通畅公路尾款 | 120,000.00 |
| 撒瓦脚乡阿拉学村2015农村通畅公路尾款 | 80,000.00 |
| 卡撒乡脚姆塘村2015通村公路尾款 | 40,000.00 |
| 二嘎里乡查拉沟村2015通畅公路尾款 | 50,000.00 |
| 卡撒乡猫碉村2015通村公路尾款 | 70,000.00 |
| 卡撒乡色尔岭村2015通村公路尾款 | 60,000.00 |
| 河东乡达尔甲村2015农村通畅公路 | 940,000.00 |
| 毛日乡甲克村2015通畅公路提升工程 | 300,000.00 |
| 勒乌镇沐林二环路2015通村公路提升工程尾款 | 496,000.00 |
| 河西乡马道村2015农村通村公路 | 90,000.00 |
| 河西乡乃当村2015农村通畅公路 | 30,000.00 |
| 咯尔乡五甲村2015通村公路提升工程款 | 10,000.00 |
| 咯尔乡金江村2015通村公路提升工程款 | 10,000.00 |
| 俄热乡马尼柯村2015通村路硬化建设项目 | 66,000.00 |
| 河西乡木居里村2015农村通村公路 | 30,000.00 |
| 勒乌镇云盘村2015通村提升工程 | 150,000.00 |
| 勒乌镇新开村2015通村提升工程 | 210,000.00 |
| 咯尔乡乡道道路修复 | 190,000.00 |
| 俄热乡二楷村道路维修 | 50,000.00 |
| 咯尔乡复兴村2014通村公路提升工程款 | 170,000.00 |
| 安宁镇莫扎村2015农村公路提升工程款 | 1,980,000.00 |
| 以前年度公路提升工程款合计 | 8,781,100.00 |
| 观音桥镇麦斯卡村挡墙建设项目 | 250,000.00 |
| 咯尔乡金江村堤堡坎维修工程费用 | 284,000.00 |
| 沙耳乡园艺场村通村路 | 614,900.00 |
| 撒拉脚乡木赤村桥梁建设 | 150,000.00 |
| 2017年项目工程款合计 | 1,298,900.00 |
| 总合计 | 10,080,000.00 |

- 项目资金管理情况：严格执行财经法规制度，依法依规处理会计账务,明确资金拨付。项目资金做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 项目目标完成情况：对19个乡镇的公路提升维修及尾款、桥梁建设、挡墙建设、河堤堡坎维修等共计49处；

- 项目效益情况：通过实施项目，保障道路畅通、安全，高效出行，降低了安全隐患。减少了在行驶中存在的安全隐患，降低了安全事故的发生，增加了公路运输业的经济效益，方便了群众出行安全，对群众的出行等提供了很大的保障，落实项目可有效避免山洪危险区因灾返贫。

- 我们选择抽取了观音桥镇斯玛都村挡墙建设、环山公路塌方及清理，毛日乡的公路提升及尾款，阿科里乡公路的提升及尾款，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已实施。

- 存在主要问题

1、变更10,080,000元的用途，未重新制定实施方案。

2、支付咯尔乡金江村河堤堡坎维修，合同金额28.4万元，无实施方案，无招投标相关资料，全部一次性付清，未留质保金；

3、观音桥镇麦斯卡村挡墙建设项目，合同金额25万元，无实施方案，无招投标相关资料，全部一次性付清，未留质保金。

- 相关措施建议

1、应按照相关法律法规的规定，预留5%工程质量保证金。

五、本报告使用范围

本报告是在金川县交通局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县交通运输局2017年第二批省级财政交通建设项目绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·北京　　            报告日期：二0一八年四月二十七日