四川省阿坝州金川县交通运输局

2017年农村公路养护资金

绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县交通运输局

2017年农村公路养护资金绩效评价报告

金川县财政局:

我们接受委托，对金川县交通运输局“关于2017年农村公路养护资金”(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县交通运输局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）、《农村公路养护管理办法》进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县交通运输局人员编制9人，实有10人（其中机关工勤2人）。下属事业单位：农村公路管理办公室编制6人，实有5人；道理桥梁管理站编制7人，实有6人；农村公路养护中心编制10人，实有9人。车辆数5辆，编制5辆（其中公务用车3辆，生活用车2辆）。退休人员14人。单位股室：办公室、计划财务股、安全运输管理股、行政审批股。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年农村公路养护资金预算的通知》（金财建[2017]23号）下达资金2,150,000.00元，其中省级财政资金2,150,000.00元。

- 项目资金主要用于：

- 省级财政资金2,150,000元，其中：县道151.033公里*7000元/公里，补助1,060,000.00元；乡道86.718公里*3500元/公里，补助300,00元；村道786.856公里*1000元/公里，补助790,000.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年农村公路养护资金2,150,000.00元，项目已基本完成，取得了相应的效益。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分92份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：因金川县是属于高海拔地区的山区县，县内各种地质灾害和隐患较多。通过实施本项目，有利于保障群众生产生活及生命财产安全，促进农村公路管理养护持续健康发展。

- 项目的可行性：随着农村公路建设的快速推进，农村公路里程还将不断增加。为加强农村公路管理养护工作，巩固建设成果，确保公路安全畅通，为农村经济社会发展提供更好的服务。

- 绩效目标设置情况：基本建立符合我州农村实际的农村公路管理养护体制和运行机制，保障养护资金稳定投入，确保农村公路的日常养护和正常使用，延长农村公路使用寿命，实现农村公路管理养护的正常化和规范化。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：2017年下达我局《阿州财建〔2017〕64号》文件，2,150,000.00元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：2,150,000.00元已按照专款专用拨付到每个乡镇，剩余705.68元。

- 项目资金管理情况：全部资金由财政直接拨付到交通运输局账户。项目资金做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 按照预定进度计划已完成目标任务。完成目标任务率为100%。

- 该项目取得经济效益：增加当地人民的收入、提高人民的生活水平。

- 社会效益：充分调动各镇（街道）乡村公路管理养护工作的积极性，从而提高乡村公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、安、舒、美”的乡村公路通行环境。对群众的出行等提供了很大的保障。统一领导、分级管理、以县为主、乡村尽责”的农村公路管理养护体制和符合农村公路管理养护要求的运行机制，实现了农村公路管理养护工作的正常化、制度化和规范化。

- 我们选择抽取了沙耳乡、庆宁乡、咯尔乡、卡撒乡、安宁镇、观音桥镇、毛日乡、河西乡、河东乡、勒乌镇、阿科里乡公路养护，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已实施。

- 存在主要问题

- 无具体项目计划及实施方案。

- 相关措施建议

1、县道养护和乡道、村道中沥青路面、水泥混凝土路面的大中修、防护、水毁修复等技术性较强的工程项目可通过行业内部招标或委托具有养护资质的单位等方式组织实施,实行计量支付,合同管理。

- 本报告使用范围
    本报告是在金川县交通局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县交通运输局2017年农村公路养护资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日